福建中医药大学旗山校区雨污管井等清理服务项目招 标 文 件

一、福建中医药大学旗山校区雨污管井等清理服务项目，经后勤管理处招投标工作小组研究，决定对该项目进行校内公开招标。

二、项目概况

1、项目名称：福建中医药大学旗山校区雨污管井等清理服务

2、服务地点：福建中医药大学旗山校区

3、项目内容：每年对校内所有雨污管井等（详见附件一）进行两次集中清淤、疏通（具体时间由甲方确定），同时在服务期内应做好雨污管井等日常应急疏通工作，确保正常使用。

4、项目工期：集中清淤、疏通工作为20个日历日。

5、质量要求：经学校验收合格。

6、项目控制价：贰拾万圆整（¥  200000 元）。

7、服务期限：贰年（以合同具体签订日期为准）

三、招标方式：校内公开招标。

四、投标人须知

1、投标人应具有独立法人资格，经营范围必须涵盖管道疏通业务或环境卫生管理资质。

2、招标文件领取：投标人自行网上查阅和下载招标文件。下载地址：福建中医药大学官网（www.fjtcm.edu.cn/）。

3、标书递交截止时间：2024年4月3日15时（北京时间）。

4、投标文件递交地址：福建中医药大学旗山校区白楼修缮科4室。

6、开标时间：2024年4月3日15时（北京时间）。

7、开标地点：福建中医药大后勤管理处一楼会议室（旗山校区）。

8、中标公示：公示网站为福建中医药大学（www.fjtcm.edu.cn/）。

9、中标人在接到中标通知后，3日内应签订服务合同，否则视为自动放弃。

10、本项目招标人不组织现场踏勘，投标人可自行前往现场考察。

11、凡对本次招标事宜有疑问，请与福建中医药大学后勤管理处联系 。

联 系 人：陈老师      电    话：22861055

监督电话：22861314

五、投标报价说明

1、各投标人根据招标文件中所提供报价清单及要求，进行投标报价，报价总额不得超过本项目控制价200000元；高于200000元的为无效报价，投标无效。

2、投标人的报价应包含所有服务价款、一切税金，运输费、人工费、保险及利润等全部费用。

六、投标文件内容：

1、法人授权委托书（投标人为法人的，不需要授权书）。

2、法人、投标代理人的身份证复印件（投标人为法人的，仅需法人身份证复印件）。

3、营业执照、资质证明（复印件）。

4、承诺书（按附件四格式填写）。

5、报价单（附件二）。

七、投标文件要求

1、所有投标文件要求加盖单位或法定代表人章。

2、投标文件按规定进行密封，报价单和承诺函单独装袋密封，无严格密封者后果自负。

3、所有文件需装在文件袋中，封面写明，招标单位、项目名称、文件袋封条需盖单位或法定代表人章。

八、评标原则及方法

1、评标办法：各投标人在资质符合招标文件要求、响应招标文件前提下采取最低价中标办法。

2、推荐中标候选人：

（1）投标人数不足三家的，招标小组有权决定是否开标。

（2）由招标小组现场检查并开封投标文件，审核投标人资质、投标文件有效性。

（3）由招标小组审阅公布投标人的投标报价，以报价最低的投标人为本项目中标人。如出现相同最低报价，则由该最低报价投标人现场二次报价（不得高于首次报价），以二次报价最低的投标人为本项目中标人。

若：出现下列情况之一的，按废标处理：

A）未实质响应招标文件要求的投标文件；

B）出现影响招标公正的违法、违规行为的；

C）投标方投标总价超过本项目控制价（控制价为200000元人民币）。

九、结算方式

总价包干。

十、付款方式

1、每完成一次集中清淤、疏通工作（合同期内需累计完成4次，2次/年）后，经使用部门验收合格后，甲方支付合同价款的20%，剩下20%尾款在合同期满后经使用部门验收合格后，一次性付清。

2、付款凭有效税务发票，以转账形式支付。

十一、其它说明与要求

1、本招标工作在招投标工作小组监督下进行，确保公开、公正、公平。

2、福建中医药大学后勤管理处招投标工作小组对本招标文件拥有最终解释权。

附件一：《项目清单》

附件二：《报价单》

附件三：《合同范本》

附件四：《承诺书》

福建中医药大学后勤管理处

2024年3月26日

附件一：

项 目 清 单

| 序号 | 项目 | 数量（个） | 内容及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学生宿舍污水井 | 210 | 1、对清单内所有项目进行四次集中清淤、疏通，清淤、疏通完毕后，应确保无渗漏堵塞、外泄等现象。 2、在服务期内应做好清单内所有项目日常应急疏通工作，确保清单内所有项目不发生堵塞、外泄现象。 3、确保校内设施、设备及绿地完好无损。做好场地清理和垃圾外运工作。 |
| 2 | 学生宿舍化粪池 | 10 |  |
| 3 | 学生宿舍雨水口 | 114 |  |
| 4 | 食堂污水井 | 39 |  |
| 5 | 食堂化粪池 | 6 |  |
| 6 | 食堂过滤池 | 1 |  |
| 7 | 食堂雨水井 | 30 |  |
| 8 | 办公教学区污水井 | 285 |  |
| 9 | 办公教学区化粪池 | 6 |  |
| 10 | 办公教学区雨水口 | 303 |  |
| 11 | 办公教学区雨水井 | 235 |  |

附件二：

报 价 单

金额单位：      元

| 项目内容 | 总价（贰年服务费） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 旗山校区雨污管井等清理服务 | 万 | 本次服务项目中所发生的一切费用均包含在投标价格中。 |

报价单位（盖章）：

年    月    日

附件三：

福建中医药大学旗山校区雨污管井等

清理服务项目合同

甲  方：福建中医药大学

乙  方：

签订时间：2024年  月  日 　　　　　　　　　签订地点：福建中医药大学

依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》和《福建省人民政府办公厅关于印发福建省省级政府采购运作规程暂行规定的通知》（闽政办[2003]63号）等有关政府采购法规，现依照2024年  月  日招标结果，甲乙双方达成如下协议：

一、乙方应严格按照投标文件内容提供中标服务，本次甲方清淤服务项目合同总金额含税价人民币（大写）               元整（¥          元），服务清单详见附件。

二、供货时间：乙方必须于合同生效之日起贰拾个日历日内将上述清单所列的服务内容完成 ，并承担服务过程中发生的一切费用。

三、质量标准：合格。如服务不符合本招标文件中约定的要求，甲方有权拒绝接受。

四、乙方不按本合同约定的服务内容产生的任何费用由乙方负责，甲方对由此所引起的变动不予确认。

五、验收：甲方负责服务内容的清点和验收。乙方所提供服务完成后，甲方必须按本合同所约定的服务清单要求进行验收。甲方应在乙方所提供的服务完成后伍个工作日内验收完毕。验收结果需经甲乙双方确认。

六、异议期：验收后拾个工作日内甲方对服务项目有异议的，乙方应在伍个工作日内负责解决。

七、付款条件及方式：总价包干。每完成一次集中清淤、疏通工作（合同期内需累计完成4次，2次/年）后，经使用部门验收合格后，甲方支付合同价款的20%，剩下20%尾款在合同期满后经使用部门验收合格后，一次性付清。凭有效税务发票转账支付合同款。

八、服务责任：

1、乙方在服务期内应确保甲方所有外围窨井管道、污水井、雨水井、化粪池和隔油池等维护范围内的设施不发生堵塞、外泄现象。

2、乙方在接到甲方报修通知后应在2小时内赶到现场（如遇特殊情况，应在3 小时内到达），完成后应及时通知甲方验收，否则甲方有权终止合同。

3、乙方负责服务期内因维护不当或维护不及时所造成甲方设施损坏的维修、更换，且承担由此产生的一切相关费用。

4、乙方在维护过程中产生的垃圾由乙方自行解决并做好维护后的卫生清理工作。如因疏通时对甲方设施造成损失，一切后果由乙方承担并全权负责解决。

九、安全要求：乙方应注重安全工作，确保施工人员的人身安全及甲方的设备设施安全，发生任何事故（包括人身安全事故），均由乙方自行负责。

十、违约责任：

1、甲方在乙方将合同清单上的服务项目完成后5个工作日后无正当理由不接收或不及时验收的，甲方须向乙方按日支付合同价款0.1%金额的违约金，乙方同时具有根据相关法律向甲方追偿的权力。

2、乙方所提供的服务不符合本合同要求的，甲方有权拒收；同时，乙方应向甲方偿付合同款30%的违约金，且涉及到的部分合同条款甲方有权终止履行。

3、乙方不能按时完成服务内容的，乙方应向甲方偿付合同款30%的违约金，且涉及到的部分合同条款甲方有权终止履行。

4、因不可抗力造成违约的，可以免责，但违约方必须及时提交相关书面报告材料。

十一、合同相关文件：有关本次服务项目的文件以及相关的函件如澄清确认函等均为本合同不可分割的一部份。

十二、合同争议处理方式：若发生争议，由甲乙双方友好协商解决；协商不成，可向甲方所在地法院提起诉讼，根据《中华人民共和国民法典》及国家相关法规执行，

本合同壹式肆份，经双方签字并盖章后即时生效。甲、乙双方各执贰份；具有同等效力。

甲方：                                          乙方：

单位地址：                                      单位地址：

法定代表人：                                    法定代表人：

委托代理人：                                    委托代理人：

电话：                                          电话：

开户银行：                                      开户银行：

账号：                                          账号：

附件四：

承 诺 书

至：福建中医药大学

我司愿意以（人民币大写）           元整（￥：     元），承接贵单位“福建中医药大学旗山校区雨污管井等清理服务”项目，保证服从学校的安排管理，自主完成本项目，不转包、分包，质量、及售后服务达到招标文件及合同书要求。承诺服务期共  贰  年。

承诺人：              （公章）

2024年   月   日